附件

优选文件

项目名称：重庆建工集团EPC管理系统信息化服务

采 购 人：重庆建工建筑产业技术研究院有限公司

2022年8月

目 录

第一篇 优选公告	1

一、优选项目内容	1

三、优选文件领取	2

四、竞选文件接收	2

五、联系方式	2

六、现场踏勘	2

七、其他	2

第二篇 项目技术要求	3

一、建设目标	3

二、建设需求	3

三、建设内容	4

四、技术要求	7

五、项目团队	8

第三篇 项目商务要求	10

一、实施要求	10

二、报价要求	11

三、付款方式	11

四、质量及服务要求	12

五、知识产权	12

六、培训	13

七、其他	13

第四篇 评比标准	14

第五篇 竞选人须知	16

一、竞选人应提供的资质证明材料	16

二、竞选文件构成	16

三、竞选文件的提交	16

四、评比机构	17

五、开启竞选文件	17

六、评比	17

七、确定中选人	18

八、合同签订	18

第六篇 竞选文件格式	19

一、竞选函	19

二、竞选报价表	20

三、竞选分项报价表	21

四、竞选人基本情况介绍	22

五、技术要求响应表	23

六、商务要求响应表	24

七、资质证明材料	25

八、其他（可选）	28

第一篇 优选公告

重庆建工建筑产业技术研究院有限公司（以下简称“产研院”）拟通过公开优选形式招募“重庆建工集团EPC管理系统信息化服务”的服务商，诚邀满足资质要求的竞选人参与优选。

## 一、优选项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（万元） | 中选人数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆建工集团EPC管理系统信息化服务 | 290万元 | 1 |

二、竞选人资格要求

竞选人应具备承担本优选项目的相应能力，具体应符合以下资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照（副本））；不具有独立法人资格的分公司参加竞选的（提供营业执照（副本）），提供总公司针对本项目的授权函原件；

（二）企业注册资金在500万元及以上；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告（表））；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或相关证明材料（见格式文件））；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪律（提供信用中国网址（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”以及中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图。

## 三、优选文件领取

考虑到疫情因素，竞选人通过重庆建工集团股份有限公司官网（https://www.ccegc.cn/）下载优选文件。

## 四、竞选文件接收

（一）竞选文件提交截止时间：2022年9月9日17:00，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。由于疫情等因素，本项目支持使用中国邮政投递，采取邮寄方式的竞选文件，其提交时间以邮寄查询系统显示的签收时间为准。

（二）竞选文件送达地点：重庆建工产业大厦10楼（重庆市两江新区金开大道1596号，邮编：401122）。

## 五、联系方式

采购人：重庆建工建筑产业技术研究院有限公司

联系人：向楠

电  话：023-68536677

## 六、现场踏勘

采购人不统一组织潜在竞选人到优选项目现场踏勘。

## 七、其他

（一）本项目不接受联合体参与竞选。

（二）本项目不接受委托与分包实施。

（三）如有疑问请在2021年9月5日16:00前电话咨询。

第二篇 项目技术要求

## 一、建设目标

立足于重庆建工集团工程项目管理全过程的数字化、信息化管理，建设一个围绕工程建设全生命周期管理的企业级EPC管理系统，实现企业经营与工程项目一体化管理，实现对费用、进度、合同、施工过程、质量、安全的全方位管理和控制，实现项目中的计划、合同、进度、采购、资金等各业务环节的整合和高效协同管理，有效控制项目成本，全面管理项目资源，提高项目管理水平，提高决策分析能力，进而提升企业核心竞争力。

## 二、建设需求

（一）解决集团EPC项目管理难点，提升集团EPC项目管理水平

1、提效率，对项目各项业务从线下迁移到线上管理，实现“以项目为中心“的高效协作；
    2、降风险，对项目各项业务，如合同成本、材料费用、施工进度等情况进行实时管理；
    3、控成本，各项物料在算量算价以及构件跟踪控制中，实际发生和计划对比，方便查看与预警；
    4、管过程，项目立项、预算、施工过程、风险控制、收款结算的项目全生命周期闭环管理。

（二）坚持集成化和协同化的发展方向

对集团EPC项目进行全过程的管控，实现多流程、多环节并行，在统一的项目管理系统上实现任务协同、资源协同、组织协同、阶段协同、地域协同和优化，在统一标准的流程驱动下，促进多项目多部门协同行进，提升企业工作效率。

（三）满足不同层次管理需求

重庆建工集团EPC管理系统应满足集团及所属子（分）公司不同管理层级对EPC项目管理的需求。

（四）注重多项目全生命周期的监管

通过对项目的全生命周期进行管理，实现项目资源进行统一管理与平衡优化，实现成本、进度、质量、安全的全过程闭环控制；通过自定义业务管理网络与流程管理，提供以良好的记录、警示以及追溯体系。建立工程项目的风险管理库，实现工程项目的风险预防、风险规避与风险控制。

（五）多领域数据共享

依托大数据思维，将项目合同管理、进度管理、质量管理、人员管理、安全管理、竣工资料管理等有机地集成在一起，并实现这些业务数据的动态共享和一致问题。

（六）形成项目数据知识库

沉淀实用、有效的覆盖项目全过程的项目数据知识库，积累工程项目管理成功经验，为新项目提供可复制的管理模式。

## 三、建设内容

重庆建工集团EPC管理系统信息化服务覆盖集团及所属子（分）公司的EPC项目管理，采用项目总控－项目监控－项目管控三级管理模式，实现EPC项目管理的信息化、流程化和标准化管理。

重庆建工集团EPC管理系统信息化服务整体内容如下：

| 序号 | 系统模块 | 子模块 | 简要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总控 | 资金使用情况 | 支持按项目统计总收支情况，支持按项目、按时间（年、季度、月）进行查询。 | 集团 层面 |
|  |  | 全周期 预算表 | 支持按项目统计预计总收入、预计总成本、预计毛利、实际收入、实际成本、实际利润等，支持可按项目、按时间区间进行查询，支持表格和图形多种显示方式。 |  |
|  |  | 阶段性利润情况 | 支持按项目统计每个项目产值的总收入、总成本，并计算累计毛利、项目累计结余等，支持按时间（年、季度、月）进行查询，支持表格和图形显示多种方式。 |  |
|  |  | 总包合同台账 | 统计合同的金额、业主、签订时间、项目运行状态等。 |  |
|  |  | 收支柱 状图 | 支持以柱状图显示单个项目的预估收入、实际收入、目标成本、合同金额、实际成本等信息。 |  |
|  |  | 项目备案 | 录入项目名称、项目编号等备案信息。 |  |
| 2 | 项目立项 | 项目部 组建 | 支持在线录入项目经理及项目组成员信息并审批。 |  |
|  |  | 项目印章申请 | 支持在线申请刻印章、使用印章等。 |  |
|  |  | 项目部目标责任书 | 支持上传目标责任书并在线审批。 |  |
|  |  | 履约保函开具（对业主） | 支持录入给业主开具的保函。 |  |
|  |  | 履约保函返还（对业主） | 支持记录保函的返回金额、返回时间、状态等。 |  |
| 3 | 项目监控 | 资金使用情况 | 支持按项目统计总收支情况，支持按项目、按时间（年、季度、月）进行查询。 | 集团事业部或所属子（分公司）层面 |
|  |  | 全周期 预算表 | 支持按项目统计预计总收入、预计总成本、预计毛利、实际收入、实际成本、实际利润等，支持可按项目、按时间区间进行查询，支持表格和图形多种显示方式。 |  |
|  |  | 阶段性利润情况 | 支持按项目统计每个项目产值的总收入、总成本，并计算累计毛利、项目累计结余等，支持按时间（年、季度、月）进行查询，支持表格和图形显示多种方式。 |  |
|  |  | 收支柱 状图 | 支持以柱状图显示单个项目的预估收入、实际收入、目标成本、合同金额、实际成本等信息。 |  |
| 4 | 项目管理 | 项目 流程图 | 总控流程图、采购流程图、施工流程图、设计流程图、支付流程图。 | 项目部层面 |
|  |  | 项目管控 | 项目总体情况、成本管控、进度管控 |  |
|  |  | 设计管理 | 设计合同管理、设计输入与输出、项目各阶段设计文件及其成果的审批与管理以及设计变更。 |  |
|  |  | 采购管理 | 采购计划、招标文件编制、投标文件审核、采购合同管理与结算、供应商管理与评价、履约保函收取与返还。 |  |
|  |  | 施工管理 | 施工招采管理、专业、劳务分包等合同评审管理、质量技术管理、生产项目报告及产值管理、施工安全管理、成本管理、成本结算管理。 |  |
| 5 | 个人 工作台 | 待办文件 | 待办事务提醒、工作记录查询、用户账号信息以及密码信息管理与修改 |  |
| 6 | 数据接口 | 单点登陆 | 支持与集团办公协同平台对接，实现单点登陆和统一待办 |  |
|  |  | 预留接口 | 预留与其他业务系统（如财务系统、人事系统等）的接口 |  |

## 四、技术要求

（一）总体要求

1、竞选人应保证所提供的系统支持通过局域网、广域网、因特网等多种访问方式，支持多层体系架构下B/S结构模式。系统应提供成熟稳定的平台化设计思路，在平台上可以进行软件功能模块扩展、系统集成、二次开发等应用。

★2、竞选人提供的软件系统在技术上应是先进、实用和安全的，符合信息技术发展的主流趋势，宜采用SOA系统架构开发。

（二）技术稳定性要求

★1、EPC管理系统支持注册用户40000人，支持同时在线用户数大于10000人的服务能力。

★2、EPC管理系统响应时间应满足下列要求：

（1）简单查询时间小于2s；

（2）系统的单位操作响应时间应小于3s；

（3）批量数据查询时间小于5s，复杂多重查询时间小于8s；

（4）简单数据分析时间小于10s，复杂数据分析时间小于20s。

3、EPC管理系统需支持7×24小时不宕机、不间断地持续服务能力，关键事务处理响应时间小于5秒。

（三）技术兼容要求

BS架构应兼容常见浏览器（IE浏览器、360浏览器、EDGE浏览器、Safari浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器等）。

（四）数据安全性要求

1、提供完善的信息安全机制，以实现对信息的全面保护，保证系统的正常运行。

2、用户密码采用加密处理，保证用户密码不可反编译。

★3、系统支持日志记录功能，记录用户关键操作日志。

4、用户认证、授权和访问控制，支持数据库存储加密，数据交换的信息包加密，数据传输通道加密，发生安全事件时，能以事件触发的方式通知系统管理员处理。

5、应防止非系统级的数据丢失或出错，同时提供对系统级的数据丢失和出错实现恢复和容错的机制。

6、系统需提供自定义用户登陆失败次数（例：5次失败后需锁定10分钟，以此类推）。

（五）系统配置与可维护性要求

★1、系统应该具备全面、可靠、便捷的数据维护功能，包括系统初始化设置、使用过程中的管理流程及参数调整、各种基础数据的日常维护、数据的备份与恢复、故障的诊断与报告等。

★2、系统可以快速响应企业的组织架构和业务的变化；

3、系统可以根据业务需求的变化具有灵活强大的配置能力；

4、支持结构化的开发语言进行开发；

（六）系统集成性、接口体系与二次开发要求

1、系统应该支持各种开放标准协议，如：XML、HTTP、SMTP、 SOAP；

2、支持与集团协同办公云平台的单点登录和统一待办功能。

（七）项目团队

1、项目经理：竞选人为本项目配置一名项目经理，项目经理需具备优秀的项目管理能力，且同时具备工信部评定的“高级工程证书”、“一级建造师注册证书”、“信息系统项目管理师认证”。

2、项目实施服务团队：竞选人为本项目配置实施服务团队不少于5人，且服务团队需具备5个软件项目的开发实践和经验。

第三篇 项目商务要求

## 一、实施要求

（一）实施时间

中选人应在采购合同签订后135个自然日内，完成开发、测试、部署、试运行、调优、培训等工作，具备上线运行条件并进行项目验收。

（二）实施地点

实施地点：采购人指定地点。

（三）考核（验收）方式

1、采购人根据合同及技术需求书和有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据

2、验收合格后，双方签署验收报告。

3、只有当下列条件满足时，才视同验收合格：

（1）技术参数与竞选文件及承诺一致，在服务有效期内质量指标达到或超过规定的标准。

（2）在服务有效期内所暴露的问题已获得采购方完全满意的解决。

（3）技术文档（如有）已经按技术资料要求移交完毕。

（4）在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。

4、中选人提供的服务未达到优选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（四）延期交付及审验不合格

1、如因中选人单方面原因造成延期的，中选人应按照超时自然日以“中选金额的万分之一/自然日”的标准向采购人进行赔偿。

2、审验不合格视为未交付。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含开发费、集成与实施费、人工费、税费等完成本项目所需的所有费用。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、付款方式

1、合同签订后15个工作日内，采购人向中选人支付合同总额的30%，中选人向采购人提供相应金额的增值税专用发票。

2、系统初验（功能验收）合格后15个工作日内，采购人向中选人支付合同总额的35%，中选人向采购人提供相应金额的增值税专用发票。

3、系统终验（竣工验收）合格后15个工作日内，采购人向中选人支付合同总额的30%，中选人向采购人提供相应金额的增值税专用发票。

4、剩余合同总额的5%作为系统服务质量保证金。

5、系统在实施完成并终验合格后，中选人须提供1年免费维护，在免费维护期满后，采购人有权选择使用或不使用中选人的维护服务。待免费维护期满后，中选人向采购人提出支付质保金书面申请，采购人收到该书面申请后15个工作日向乙方支付质保金，中选人提供相应金额的增值税专用发票。

## 四、质量及服务要求

1、竞选人应明确承诺：自验收之日起，提供1年免费维护服务。

2、在免费维护服务期内能提7×24小时的专业维护支持，竞选人接到采购人报修通知后，应立即进行远程诊断和维护，远程诊断不能修复时，竞选人应在24小时内到达现场处理，所需费用全部由中选人负担。

3、在免费维护服务期内，竞选人应保证系统专用软件和应用软件正常运行，对专用软件缺陷（bugs）应免费修补。

4、在免费维护服务期内，如竞选人被兼并或收购。兼并或收购公司有责任继续对采购人履行服务。

## 五、知识产权

1、竞选人利用采购人提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利（包括且不仅限于知识产权，软件著作权等），归采购人所有。

2、采购人在中华人民共和国境内使用竞选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、采购人将相关成果申请计算机软件著作权登记时，竞选人应予以协助。

4、竞选人对采购人提供的所有业务技术资料、文档，有责任对第三方保密。

## 六、培训

系统部署实施后，竞选人对其提供的产品或服务应尽免费培训义务。

（一）竞选人应对采购人使用人员进行培训，使其能够正常操作系统。

（二）竞选人应对采购人维护人员进行培训，使其能正常解决日常的系统技术问题进行系统日常维护。

## 七、其他

（一）竞选人必须在竞选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及优选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 评比标准

采购人（重庆建工建筑产业技术研究院有限公司）组建评比小组，在各竞选人能保证“按时、保质、保量”完成相关竞选项目的前提下，结合“综合评比法”进行评比优选。

| 评分因素及权值 | 评分项及 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.经济部分（15%） | 1.1竞选报价（15分） | 1.所有有效竞选报价的算术平均值为评比基准价，竞选报价即总报价； 2.竞选报价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（竞选报价－评比基准价）/评比基准价； 3.计分方式： 4.竞选报价得分=10－（｜偏差率｜×100×0.1），扣完为止。 | 1.偏差率百分比四舍五入保留至个位； 2.以上其他计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2.技术部分（50%） | 2.1技术要求响应（30分） | 1.起评分： 有效竞选人的起评分为30分 2.扣分条款 - 重要技术参数（“第二篇项目技术要求”中带（★）号标注的部分）达不到优选文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣4分，起评分扣完为止。 - 一般性技术参数（“第二篇项目技术要求”中（★）号标注以外的部分）达不到优选文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣2分，起评分扣完为止。 |  |
|  | 2.2技术服务方案（10分） | 1.根据竞选人提供的技术服务方案评比，方案中应包括：实施规划、服务体系、培训方式、培训师资、人员组织、风险管理等方面，提供完整的得6分，提供不完整的得3分。 2.竞选人提供本地化服务的得4分 | 竞选人根据优选文件要求自行拟定方案（格式自定） |
|  | 2.3项目团队要求（10分） | 1.竞选人为本项目配置一名项目经理，项目经理具工信部评定的“高级工程证书”、“一级建造师注册证书”、“信息系统项目管理师认证”，全部提供得6分，部分提供得3分。 2.实施服务团队不少5人，且服务团队具有5个软件项目开发实践和经验，同时具备的得4分，满足部分条件的得2分。 | 竞选人提供相关人员证明材料（证书、业绩证明）和2021年连续3个月的社保证明并加盖竞选人公章 |
| 3.商务部分（35%） | 3.1竞选人实力（10分） | 1.竞选人要求在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格，且注册资金达到500万元（含）以上、具有相应的营业范围的得4分。 2.竞选人提供工程项目管理及相关系统省部级奖励证明，提供三等奖的得2分，二等奖的得4分、一等奖等6分。 | 提供营业执照副本复印件并加盖竞选人公章 |
|  | 3.2软件开发能力（15分） | 1.竞选人具有“EPC管理系统”软件著作权登记证书，提供得6分，未提供不得分。 2.竞选人具有其他软件著作权登记证书，提供1个得1分，最高得4分。 3、竞选人入选省级及以上工业互联网示范项目，提供证明得5分，未提供不得分。 | 竞选人提供相应的证书复印件，并加盖竞选人单位公章。 |
|  | 3.3业绩合同（10分） | 1.竞选人具备建筑行业大型央企“EPC管理系统”且仍在使用的销售业绩，得5分。 2.竞选人具备其他行业大型央企“EPC管理系统”且仍在使用的销售业绩，得3分。 3.竞选人具备非央企“EPC管理信息系统”且仍在使用的得2分。 （上述条件同时具备可累加得分，最高不超过10分） | 提供合同关键页复印件（合同首页、软件内容页、大签页），并加盖竞选人公章。 |

说明：

1.采购人拒绝恶意低价竞选的不当行为，竞选人的报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且竞选人未证明其报价合理性的，其报价为无效报价，经济部分做零处理，采购人一年时间内的其它采购活动可能不再接收该竞选人的竞选文件。

2.不具有独立法人资格的分公司参加竞选的，在授权书的许可范围内，提供总公司资质、证件和业绩案例等资料视同有效。

第五篇 竞选人须知

## 一、竞选人应提供的资质证明材料

竞选人应按照本优选文件“第一篇优选公告二、竞选人资格要求”，提供证明材料并加盖竞选人公章。

## 二、竞选文件构成

竞选人应按照本优选文件所规定的要求编写竞选文件，其组成内容：

（一）竞选函

（二）竞选报价表

（三）竞选分项报价表

（四）竞选人基本情况介绍

（五）技术要求响应表

（六）商务要求响应表

（七）资质证明材料

（八）其他（可选）

## 三、竞选文件的提交

（一）竞选文件一式捌份，其中正本一份，副本陆份，电子文档一份。

（二）竞选文件应填写竞选人全称，按规定盖章的地方应加盖公章，并应由竞选人法定代表或由其书面授权代表签字，授权代表需将“授权委托书”附在竞选文件中。

（三）纸质竞选文件请采用不透明档案袋或专用资料袋贴封条密封，封条需加盖竞选人公章（档案袋无破损）。

## 四、评比机构

采购人成立优选评比工作小组，由各部门人员派遣代表组成。

## 五、开启竞选文件

（一）由采购人主持开启竞选文件，评比小组相关人员参加

（二）采购人自行组织开启竞选文件评比工作，竞选人不参加现场评比会议。现场评比时，由采购人所指定的优选工作人员检查竞选文件密封情况，经确认无误后，由优选工作人员当众拆封，宣读竞选人名称以及竞选文件的主要内容。

（三）评比过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

## 六、评比

（一）评比小组对各竞选人的《竞选文件》进行初审，初审出现下列情形之一的，视为不合格，取消竞选资格：

1、不符合优选文件所规定的竞选应具备的资格条件。

2、竞选文件未按“竞选人须知”规定编写或不齐全的。

3、报价超过最高限价的。

4、存在法律规范规定应取消竞选资格的情况。

（二）在各竞选人能保证“按时、保质、保量”完成EPC管理系统的前提下结合“综合评比法”进行评比优选，评比小组根据竞选文件满足本优选文件全部实质性要求，根据报价情况对竞选人进行排序，并推荐竞选得分最高者为中选候选人。

## 七、确定中选人

采购人对评比小组所推荐的中选候选人进行最后的资格审查，确定最终的中选人，并向其发出《中选通知书》。

## 八、合同签订

采购人根据本优选文件和中选人的竞选文件签订采购合同书，本次优选文件和竞选文件均为合同组成部分。

第六篇 竞选文件格式

## 一、竞选函

竞选函

致：重庆建工建筑产业技术研究院有限公司

根据贵公司的优选文件，（竞选人全称）委托（依次写明全权代表人姓名、性别、职务、身份证号码）为全权代表，向贵公司递交资质证明材料及竞选文件一式捌份，其中正文一份，副本陆份、电子档1份。

为此，竞选人郑重承诺如下：

1、已详细审查优选文件所涉及的全部资料。

2、遵守优选文件的所有条款。

3、本竞选函有效期为自评比之日起15个自然日。

4、同意提供贵公司可能要求的与竞选有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受收到的任何竞选资料。

5、与本次竞选有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________邮编：______________________

传真：_______________     电话：______________________

电子函件：__________________

竞选人：                       法定代表人或授权代表人

（竞选人公章）                        （签字或盖章）

日期：  年  月  日

_

## 二、竞选报价表

竞选报价表

| 竞选人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 竞选项目名称 | 竞选报价（元） | 备注 |
| 重庆建工集团EPC管理系统信息化服务 |  |  |
| 合计 | 小写报价： |  |
|  | 大写报价： |  |

竞选人 ：                 法定代表人或授权代表人：

（竞选人公章）：           （签字或盖章）

日期：  年  月  日

说明：

1、《竞选报价表》将在现场评比会上当众宣读，请务必填写清楚，准确无误。报价表所在页次，可以（单独）设置为A4横向格式。

2、竞选报价包括系统开发、集成与实施、培训、技术支持等所有费用。

3、如果分项报价与总价有出入，以报价低者为准。

## 三、竞选分项报价表

竞选分项报价表

| 竞选项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞选人全称 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 开发功能 | 价格 | 备注 |
| 1 | 项目总控 | 资金使用情况、全周期预算表、阶段性利润情况、总包合同台账、收支柱状图 |  |  |
| 2 | 项目立项 | 项目备案、项目部组建、项目印章申请、项目部目标责任书、履约保函开具（对业主）、履约保函返还（对业主） |  |  |
| 3 | 项目监控 | 资金使用情况、全周期预算表、阶段性利润情况、收支柱状图 |  |  |
| 4 | 项目管理 | 项目流程图、项目管控、设计管理、采购管理、施工管理 |  |  |
| 5 | 个人工作台 | 个人待办、待签、工作记录、用户账号信息管理 |  |  |
| 6 | 集成对接 | 与集团办公协同平台对接、预留与其他业务系统（如财务系统）的接口 |  |  |
| 合计 |  | 人民币： 元（大写：） |  |  |

竞选人：                   法定代表人或授权代表人：

（竞选人公章）                   （签字或盖章）            日期：   年  月  日

## 四、竞选人基本情况介绍

竞选人基本情况表

| 竞选人名称 | （需盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 技术 职称 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  | 技术人员人数： |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |

## 五、技术要求响应表

技术要求响应表

| 竞选项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞选人全称 |  |  |  |  |
| 序号 | 优选文件技术要求 |  | 竞选人技术应答 | 是否满足 |

竞选人：                            法定代表人或授权代表人：

（竞选人公章）                         （签字或盖章）

日期：    年   月    日

有关说明：

竞选人需按优选文件（“第二篇项目技术要求”）要求逐条响应，相关要求的证明材料需以附件形式，附在此表后（格式自定）。

## 六、商务要求响应表

商务要求响应表

| 竞选项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞选人全称 |  |  |  |  |
| 序号 | 优选文件商务要求 |  | 竞选人商务应答 | 是否满足 |

竞选人：                            法定代表人或授权代表人：

（竞选人公章）                       （签字或盖章）

日期：    年   月    日

有关说明：

竞选人需按优选文件（“第三篇项目商务要求”）要求逐条响应，相关要求的证明材料需以附件形式，附在此表后（格式自定）。

## 七、资质证明材料

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

竞选项目：

致：重庆建工建筑产业技术研究院有限公司

（法定代表人姓名）在（竞选人名称）任（职务名称），是（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：

（竞选人公章）

日期：  年  月  日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

（竞选人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）（身份证号：）为我方参加重庆建工建筑产业技术研究院有限公司竞选的合法代理人，并以本公司名义全权处理一切与该项目竞选有关的事务，并由我司承担全部法律后果。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

被授权人：                            竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：代理人身份证复印件正反面）

竞选人：

（竞选人公章）

日期： 年  月  日

（四） 2021年度财务状况报告（表）

（五）书面声明

书面声明

竞选项目：

致：重庆建工建筑产业技术研究院有限公司

(竞选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合规定的竞选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞选人：

（竞选人公章）

日期：  年   月    日

## 八、其他（可选）