优选文件

项目名称：重庆建工集团总部智慧停车系统集成服务

采购单位：重庆建工建筑产业技术研究院有限公司

2022年2月

目录

第一篇 优选公告	1

第二篇 项目要求	3

第三篇 费用支付	4

第四篇 评比方法和标准	5

第五篇 竞选人须知	6

第六篇 竞选文件格式	8

第一篇优选公告

重庆建工建筑产业技术研究院有限公司（以下简称“产研院”）拟通过公开优选形式，面向社会公开招募本次“重庆建工集团总部智慧停车系统集成服务”项目供应商，诚邀满足资质要求的公司参与优选。

- 采购服务内容：

根据采购单位需求综合应用集成设计、安装调试、应用开发等相关技术手段，将与本合同项目有关的各种软、硬件设备，组合成具备实用价值、具有良好性能并满足甲方实际需要的系统，软件成果的所有权，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，均归采购单位（产研院）所有。

系统集成的具体内容主要包括：

- 更新升级现有停车门禁设备；

- 共同开发智慧停车系统。

二、供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度报；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、具备重庆市高新企业认定证书。

三、技术查勘的时间地点

不统一组织现场踏勘。

四、竞选报名、递交材料时间和地点

1、竞选文件送达截止时间：2022年2月22日17:00截止（由于疫情等因素，本项目支持快递方式投递）。

2、资料送达地点：

地点：重庆市两江新区金开大道1596号

重庆建工产业大厦10楼1007室

邮编：401122

五、答疑

不安排统一答疑时间，如有疑问，请在2022年2月21日17:00前电话咨询。

联系人：向楠

联系电话：023-68536677

# 第二篇项目要求

- 技术规格要求

（一）服务周期：

本合同自双方签字或签章、盖章之日起生效，合同签订之日起60个工作日内。

（二）技术要求

1、硬件部分要求

| 类别 | 名称 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出入口车道管理设备 | 车牌识别一体机 | 包括不限于支持无牌车扫码入出场和车辆车场自助电子支付；支持一键可视对讲呼叫，远程开闸，对异常事件进行处理； | 5 |  |
|  | 车牌识别辅助机 | 包括不限于车牌识别率 ≥99%；适应车速范围 不低于30公里/小时；识别角度 不小于40°识别距离 不低于5米 | 5 |  |
|  | 高速道闸 | 包括不限于尺寸：根据现场实际；道闸杆：根据现场实际；起杆速度：不低于10S；杆子类型：直杆；语音道闸：开关闸提示音。 | 5 |  |
| 停车监控中心管理端 | 车场监控管理中心 | 包括不限于，监控管理每个车道的实时状况；处理车道异常事件、对讲帮助，远程开闸 ；修改支付金额、重新触发识别；生成和导出各类报表、车牌登记、人员添加管理等 | 1 |  |
|  | 停车-物业管理电话机 | 单向视频通话、远程开门；通话记录，视频记录，开门记录；支持TCP/IP和WIFI通讯 | 1 |  |

2、软件部分要求

| 模块需求 | 功能需求 |
| --- | --- |
| APP端 | 1、微信车主端:包括不限于临时车场内预支付、出口车道二维码支付,支持无牌车进场、无牌车缴费出场等。 |
|  | 2、微信物业端:包括不限于固定车辆登记、车辆查询、车辆充值管理； |
|  | 3、微信部门端:包括不限于访客车辆登记管理； |
|  | 4、接口：开放相应接口，支持二次开发需要。 |
| 车场管理系统 | 1、收费管理:包括不限于订单管理、订单详情、出入场记录、图片； |
|  | 2、车辆管理:包括不限于财务支持平台查询及登记车辆信息、固定车辆； |
|  | 3、优惠管理: 包括不限于帐号管理、微信端管理、充值管理。 |
|  | 4、车场管理:包括不限于车场基础信息管理、停车场微信管理员、停车场二维码、固定车充值规则、无人值守管理、优惠券使用规则等; |
|  | 5、报表中心:包括不限于车流量分析、总收入分析、总收入走势分析、收入来源分析、剩余车位分析； |
|  | 6、系统管理: 包括不限于管理员帐号管理、账户可以根据权限自定义权限组、权限精确到车场、页面和按钮; |
|  | 7、开发接口：开放本次定制开发所需接口 |
| 访客车辆管理系统 | 管理端：包括不限于登记访客数据，提供车牌、时间段、姓名、单位、事由等； |
|  | 部门端：包括不限于登记访客数据，提供车牌、时间段、姓名、单位、事由等； |
|  | 接口开发：与车场管理系统接口开发 |
| 车场管理系统接口 | 提供标准优惠券管理接口 |
| 车位预约共享 | 包括不限于收益记录、物管代收费记录、最近车辆进出记录 |

# 第三篇  费用支付

合同签订后，采购人（产研院）支付合同价格的40%，作为设备采购与平台开发预付款；设备安装完成开始试运行后七天内支付30%；项目验收合格七天内一次性支付剩余30%。

采购人（产研院）在支付货款时，供应商应事先提供同等金额的增值税专用发票。

# 第四篇 评比方法和标准

采购人（产研院）组织评比小组，在各家竞选人能保证“按时、保质、保量”完成项目要求任务的前提下，费用最高限价合计为50万元，投标报价为综合包干含税价，评标方法采用综合评估法，评标基准价为通过资格评审的投标人投标总价的算术平均值，推荐综合评分最高竞选者为中选候选人。

注：所有通过资格评审的投标人的投标总报价去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值为评标基准价，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

# 第五篇 竞选人须知

- 竞选人应提供的资质证明材料

- 营业执照复印件，需加盖竞选人公章；

- 特定资格条件。

- 竞选文件构成

竞选人应按照本优选文件所规定的要求编写竞选文件，其组成内容：

- 竞选函；

- 竞选报价表；

- 竞选分项报价表；

- 授权委托书；

- 竞选文件的提交

- 竞选人需提交2份A4纸质竞选文件，正、副本各1份。

- 竞选文件应填写竞选人全称，按规定盖章的地方应加盖公章，并应由竞选人法定代表人或由其书面特别授权代表签字或签章。授权代表需将“授权委托书”附在竞选文件中。

- 纸质竞选文件请采用不透明档案袋或专用资料袋贴封条密封，封条须加盖竞选人公章（封条须盖住套线，档案袋无破损）。

- 评比机构

采购人成立优选评比工作小组，由相关人员和专家组成。

- 开启竞选文件

- 由采购人主持开启竞选文件，评比小组相关人员参加。

采购人自行组织开启竞选文件、评比工作，竞选人不参加现场评比会议。现场评比时，由采购人所指定的优选工作人员检查竞选文件密封情况，经确认无误后，由优选工作人员当众拆封，宣读竞选人名称以及竞选文件的主要内容。

- 评比过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

- 评比

- 评比小组对各竞选人的《竞选文件》进行审核。

审核出现下列情形之一的，视为不合格，取消竞选资格：

1、不符合优选文件所规定竞选人应具备的资格条件的；

2、竞选文件不齐全的；

3、报价超过最高限价的；

4、不符合技术功能要求或未明确响应技术要求的；

5、存在法律法规规定应取消竞选资格的情况。

- 确定中选人

采购人根据评比小组所推荐的候选人确定最终的中选人，并向其发出《中选通知书》。

# 第六篇  竞选文件格式

- 竞选函

（致）重庆建工建筑产业技术研究院有限公司：

根据贵公司重庆建工集团总部智慧停车系统集成服务的优选文件，（竞选人全称）委托 （依次写明授权代表人姓名、性别、职务、身份证号码）为授权代表，向贵公司递交资质证明材料及竞选文件正本、副本各1份。

为此，竞选人郑重承诺如下：

1、我所已详细审查优选文件所涉及的全部资料。

2、我将遵守优选文件的所有条款。

3、本竞选函有效期为自评比之日起10个工作日。

4、我所同意提供贵公司可能要求的与竞选有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受收到的任何竞选资料。

5、与本次竞选有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

竞选人（全称、盖章）：

法定代表人（全名、签字或签章）：

授权代表人（全名、签字或签章）：

日期：   年   月   日

- 竞选报价表

| 竞选人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 竞选报价（元） | 备注 |
| 重庆建工集团总部智慧停车系统集成服务 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 合计大写（人民币）： |  |  |
| 备注： |  |  |

竞选人（盖章）：

法人代表人（签字或签章）：

授权代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

有关说明：

《竞选报价表》将在现场评比会上当众宣读，请务必填写清楚，准确无误。报价表所在页次，可以（单独）设置为A4横向格式。

竞选报价需包含运输、安装、调试、人工等包干费用

- 分项报价表

| 竞选人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价 |
| 合计 |  |  |

竞选人（盖章）：

法人代表人（签字或签章）：

授权代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

- 授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

（竞选人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）（身份证号：）为我方参加重庆建工集团总部智慧停车系统集成服务的竞选工作合法代理人，并以本公司名义全权处理一切与该项目竞选有关的事务，并由我司承担全部法律后果。

本授权书于     年    月    日签字或签章生效，特此声明。

附：代理人身份证复印件正、反面

竞选人法定代表人（签字或签章）：

竞选人全称（盖章）：

代理人（被授权人）签字或签章：

日     期：

- 资质证明材料

（一）营业执照复印件

（二）重庆市高新企业认定证书。

- 其他材料

供应商认为需补充的材料，格式自定。